## Bước 1. Khởi động và phân loại dữ liệu

### 1.1. Hoạt động Icebreaker

Scrum Master yêu cầu mỗi thành viên mô tả Sprint 2 bằng một từ và giải thích ngắn gọn lý do.

Ví dụ:

- Product Owner: “Áp lực” – do phát sinh yêu cầu mới từ đối tác nhà hàng.

- Scrum Master: “Cải thiện” – do nhóm cần điều chỉnh cách tổ chức Daily Scrum.

- Developer: “Hỗ trợ” – do các thành viên phối hợp tốt khi gần đến hạn chót.

### 1.2. Phân loại ý kiến theo mô hình 4Ls

| Nhóm 4Ls | Ý kiến của Scrum Team |
| --- | --- |
| Liked (Điều thích) | Các thành viên hỗ trợ nhau rất tốt khi gần đến hạn chót. |
| Learned (Điều học được) | Cần tổ chức Daily Scrum đúng mục đích và giới hạn thời gian 15 phút. |
| Lacked (Điều còn thiếu) | Chưa có môi trường kiểm thử tự động, khiến việc kiểm thử thủ công bị chậm trễ. |
| Longed for (Điều mong muốn) | Mong muốn có môi trường kiểm thử tự động và quy trình họp ngắn gọn, hiệu quả hơn. |

## Bước 2. Phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng 5 Whys

Vấn đề: Buổi họp Daily Scrum thường xuyên kéo dài hơn 45 phút.

| Cấp độ | Câu hỏi tại sao? | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- |
| Why 1 | Tại sao Daily Scrum kéo dài hơn 45 phút? | Vì hai lập trình viên tranh luận chi tiết về cấu trúc cơ sở dữ liệu. |
| Why 2 | Tại sao họ lại tranh luận kỹ thuật trong Daily Scrum? | Vì các thành viên chưa phân biệt rõ nội dung đồng bộ tiến độ với nội dung cần thảo luận chuyên sâu. |
| Why 3 | Tại sao các thành viên chưa nắm rõ quy tắc? | Vì nhóm chưa duy trì nghiêm túc quy tắc Daily Scrum tối đa 15 phút. |
| Why 4 | Tại sao nhóm chưa tuân thủ giới hạn thời gian? | Vì Scrum Master chưa thiết lập và nhắc nhở Timebox hiệu quả, chưa chuyển các cuộc thảo luận dài sang buổi họp riêng. |
| Why 5 | Tại sao chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả? | Vì nhóm chưa thống nhất quy trình xử lý khi phát sinh tranh luận kỹ thuật vượt quá phạm vi Daily Scrum. |

Nguyên nhân gốc rễ: Nhóm chưa thống nhất và thực hiện nhất quán quy tắc Timebox 15 phút cùng cách xử lý các vấn đề kỹ thuật cần thảo luận chuyên sâu.

Giải pháp đề xuất:

- Sử dụng đồng hồ đếm ngược 15 phút trong Daily Scrum.

- Scrum Master nhắc nhở và đưa vấn đề kỹ thuật chuyên sâu sang buổi thảo luận riêng sau cuộc họp.

- Theo dõi thời lượng họp hằng ngày để đánh giá hiệu quả trong Sprint 3.

## Bước 3. Chuyển đổi thành Action Items chuẩn SMART

| Phát biểu ban đầu | Action Item chuẩn SMART | Tiêu chí đạt được |
| --- | --- | --- |
| “Cần cải thiện việc viết tài liệu kiểm thử cho cẩn thận hơn.” | Linh (Tester) hoàn thành tài liệu kiểm thử API cho module Thanh toán, bao gồm các trường hợp kiểm thử thành công, thất bại và dữ liệu biên, đồng thời kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu trước ngày 15/10/2026. | Cụ thể công việc, xác định người phụ trách, có phạm vi kiểm thử và thời hạn rõ ràng. |
| “Scrum Master phải kiểm soát thời gian họp Daily Scrum ngắn lại.” | Hùng (Scrum Master) sử dụng đồng hồ đếm ngược và giới hạn Daily Scrum tối đa 15 phút mỗi ngày, bắt đầu từ Sprint 3; ghi nhận thời lượng họp và tổng hợp kết quả vào cuối Sprint. | Có người phụ trách, chỉ số đo lường 15 phút, phương pháp thực hiện và mốc áp dụng cụ thể. |

### Đối chiếu tiêu chí SMART

- S – Specific: Xác định rõ công việc cần thực hiện.

- M – Measurable: Đo lường bằng tài liệu kiểm thử hoàn thành và thời lượng họp tối đa 15 phút.

- A – Assignee: Có người chịu trách nhiệm là Linh và Hùng.

- R – Realistic: Các nhiệm vụ phù hợp với vai trò và có thể thực hiện trong phạm vi công việc của nhóm.

- T – Time-bound: Có hạn chót ngày 15/10/2026 và mốc bắt đầu Sprint 3.

Lưu ý: Ngày 15/10/2026 đã qua so với thời điểm hiện tại. Nếu đây là kế hoạch thực tế được lập sau ngày 26/10/2026, cần thay bằng thời hạn mới phù hợp. Nếu làm bài theo dữ liệu đề bài, có thể giữ nguyên mốc được cung cấp.

## Bước 4. Đưa Action Items vào Backlog

Ở giai đoạn kết thúc Sprint Retrospective, Scrum Team thống nhất các hành động cải tiến và đưa chúng vào Sprint Backlog của Sprint 3 để theo dõi và thực hiện.

| Action Item | Người phụ trách | Thời hạn | Cách theo dõi |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện tài liệu kiểm thử API module Thanh toán. | Linh – Tester | Theo deadline đã thống nhất | Kiểm tra tài liệu có đủ các trường hợp kiểm thử và được rà soát. |
| Giới hạn Daily Scrum tối đa 15 phút bằng đồng hồ đếm ngược. | Hùng – Scrum Master | Bắt đầu Sprint 3 | Ghi nhận thời lượng họp hằng ngày và tổng hợp cuối Sprint. |

Scrum Team cần thống nhất cách đánh giá kết quả, theo dõi tiến độ trong Sprint 3 và xem xét hiệu quả của các hành động này tại buổi Retrospective tiếp theo.

Kết luận: Buổi Sprint Retrospective giúp GoFood xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề quy trình, chuyển các góp ý chung chung thành hành động cụ thể có người chịu trách nhiệm và thời hạn rõ ràng, đồng thời đưa các hành động cải tiến vào Sprint Backlog của Sprint 3 để đảm bảo chúng được thực hiện.